招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办拟对万基控股集团石墨制品有限公司成型车间1#线干料管链输送及配料系统升级改造项目[编号：WJWZ-(2026)02014]进行招标（具体内容详见技术要求），有意参标单位请在2026年2月11日17时前通过电话或邮件通知招标联系人，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。

技术联系人：雷顺伟      联系方式：13592041997

商务联系人：颜  航      联系方式：18211977610

一、投标须知

1、招标文件的获取

招标单位将招标文件以电子邮件形式发送至投标单位邮箱或投标单位在万基控股集团有限公司官网及相关网站查询到招标信息时，联系商务联系人获取；

2、投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封，便于唱标。

3、投标文件递交的截止时间：2月12日10点开标。截止时间前以快递形式邮寄到洛阳市新安县新安产业聚居区万基大厦4楼招标中心。收件人：颜航，电话：18211977610。

4、开标时间：2026年2月12日10点；

5、开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦4楼开标室。

6、资质要求：

1）投标单位在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2）有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；投标人在人员、技术、设备、资金、资质方面具有完成本项目合同的能力。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供。

3）需提供同类行业近三年相近的业绩及扫描件合同（不少于三份）；

7、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行；

1）资格预审：未在招标办备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证等加盖公章复印件扫描件，打包发送至919598064@qq.com作资质预审；资质预审截止时间： 2026年2月11日17时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

8、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币壹万元（¥10000元）整，（详细要求见招标文件第八部分）；

9、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术条件，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第八部分）；

10、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高、响应招标方付款方式者优先列为中标候选单位，报价有效期不低于90天；

11、本次招标接受联合体投标；

12、工作范围：详见技术要求；

13、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

14、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

15、本次招标投标限价暂定为95万元。（高于投标限价的报价为无效报价）。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人廉政承诺书，详见附件1

2）投标人承诺函（详见附件2）

3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），详见附件3

4）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.安全生产许可证、有关鉴定材料、资质文件；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料。

5）企业、产品简介、分项详细报价等；

6）异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分（按招标方技术规范做相应说明）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件4）

3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年2月12日10:00时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格单》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年2月12日上午10:00时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

5.2.5投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，综合评分高者为推荐中标候选人。

3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5、评标人签字。

四、评分标准

（一）、评标价格  40分

1、计算评标价格

以投标报价为基础，按以下原则和标准计算各投标人的评标价格：

以设备安装现场为基准折算各投标人的运输、仓储、税、保险费用等；

调整各投标人的供货范围（包括备品备件）至同一基准。增加或减少的供货范围的设备价格按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似设备合同价格或估价折算，调整投标价格；

对各投标人的设计、技术服务、人员培训等费用折算至同一标准。

2、计算评标价格得分

各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。

P：评标价格。

PMIN：该项目中最低评标价格。

PMAX：该项目中最高评标价格。

- 经评标委员会全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

（二）、商务部分  20分

商务部分评分表

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（3分） | 完整性及响应性 | 3 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 生产能力及供货业绩（6分） | 财务状况 | 2 | 按招标文件要求提供近3年经会计事务所审计的财务报表及审计报告得，1分，否则不得分。 按要求提供的依据投标人财务状况差异评分，0-1分。 |
|  |  | 生产能力和业绩 | 4 | 对生产厂家的能力和业绩进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 3 | 进度保证 （3分） | 合同设备交货进度 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
| 4 | 商务部分偏差(3分) | 商务部分偏差 | 3 | 根据横向比较综合评审，最优得满分，最低得1分。 |
| 5 | 投标报价的完整性和合理性（3分） | 投标报价的完整性和合理性 | 3 | 根据投标报价的完整性和合理性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 6 | 其他 (2分) | 技术服务 和设计联络 | 2 | 承诺生产、维护人员月数和内容比较，以及生产、维护培训计划和内容比较，按招、投标双方商定时间进行设计联络。依据投标人差异评分，0-2分。 |

（三）、技术部分

技术部分评分表（40分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 4 | 完全满足：4分；基本满足：1-3分；不满足：废标 |
| 2 | 设计制作 | 3 | 根据设备设计、设备测试及技术力量：1-3分 |
| 3 | 稳定性、可靠性等 | 3 | 1-3分 |
| 4 | 外购件 | 3 | 根据主材、元器件的知名度和档次：1-3分 |
| 5 | 随机备品备件 | 3 | 根据随机备品备件的提供情况：1-3分 |
| 6 | 运行成本 | 3 | 根据运行费用、节能降耗等：1-3分 |
| 7 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 8 | 安全 | 2 | 根据具体情况：1-2分 |
| 9 | 环保（噪声、废气、废水） | 1 | 0-1分 |
| 10 | 综合技术水平及性能 | 4 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-4分 |
| 11 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分 |
| 12 | 安装调试方案 | 2 | 根据具体情况：0-2分 |
| 13 | 质量保证期 | 2 | 依据投标人差异评分，0-2分 |
| 14 | 售后服务 | 2 | 机构、人员、计划、承诺等，0-2分 |
| 15 | 备品、备件的保障 | 2 | 供应及承诺等，0-2分 |
| 16 | 合理化建议 | 1 | 0-1分 |

（四）、投标人综合得分按下列公式计算：

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。

五、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆标授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

六、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

七、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量保证体系及其质量认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

5) 其它文件和资料。

八、 投标保证金

投标保证金（人民币：壹万元整     ¥：10000元）

投标保证金交纳时间：2026年2月11日17:00时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以万基控股集团石墨制品有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：万基控股集团石墨制品有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司新安县支行

账    号：1705027619200082294

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年    月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标中心：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  报价单格式（另附表）

干料管链输送及配料系统升级改造项目

投标报价总表

投标报价：                                   万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨成型1#线干料管链输送及配料系统升级改造项目 | 详见技术要求附后 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计（人民币）大写： 元整 |  |  | 套 | 1 | ¥： |  |  |
| 备注：请列出分项报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、招标文件及所附合同条款、技术要求我公司已仔细阅读，完全响应；

2、工期：     天到货安装调试结束；

3、报价含 13 %增值税、合同设备费（含备品备件、专用工具）、技术服务费（含设计费、技术资料费、安装费、调试费、培训费）、运杂费（含设备的包装费、装车费、运输费、运输保险费）、第三方检测费、各种杂费、税费等及与本合同有关的所有费用等一切费用；

4、报价有效期：    天；

5、付款方式：预付30%，货到付30%，安装调试验收后付30%，质保金10%；

6、质保期：质保期为设备调试投运正常后30天起的后12个月。；

7、承诺严格按照报价（价格品牌型号）执行合同，所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。

报价单位（盖章）：

法人或（委托人）签字：

报价时间：2026年2月12日

附件5

石墨公司成型1#线干料管链输送

及配料系统升级改造技术要求

- 一、现场基本情况

- 石墨公司成型1#线高楼部配料输送系统采用干料斗+葫芦敞口输送至混捏干料锅，现场粉尘、沥青烟无组织排放严重，治理难度较大；现有物料输送系统自动化程度低，每班需多投入2个人工用于物料转运，与同行业相比人工投入多，成本偏高；物料转运效率低造成成型机产能不能充分发挥，单产成本较高。

- 为减少人工投入，根治现场无组织排放现象、改善现场环境、降低生产成本，需增加管链输送机三台及配套附属设施。

- 二、实施方案

- 在现有高楼部干料输送小车轨道北侧加装三台管链输送机，实现物料从高楼部配料系统至六台混捏锅自动加料，同时混捏三楼水平管链预留干料预热箱改造空间。

- 三、管链输送机使用工况

- 输送物料：石墨材料+煅后石油焦（粒度≤12mm）。

- 输送量：设计输送量≥40m³/h。

- 工作温度范围-20℃-45℃，湿度30%-95%，支持24小时连续运行。

- 四、供货范围

- （一）三台管链输送机设备本体、质保期内备件（如盘片、链条）。

- （二）两台水平式管链，输送距离约为40m和38m；一台倾斜式管链，提升高度约为15m，三台管链首尾相连实现物料密闭输送。

- （三）水平式管链包含五个受料口和六个出料口（至混捏锅）及相关控制阀门。

- （四）五个受料口配套五台螺旋给料机，每台螺旋给料机配套进出口气动插板阀各一个，安装后不影响原配料小车正常运行。

- （五）安装服务：乙方指导安装至运行正常。

- 五、技术要求

- （一）机身与管链设计

- 1.输送管直径DN250mm（含五个受料口、六个出料口），机身壳体厚度≥8mm，材质需具备耐磨、耐腐蚀特性（如Q345）。输送管连接为子母法兰连接并配耐高温氟橡胶垫片确保系统不漏料。

- 2.管链盘片厚度≥12mm，材质采用超高分子量聚乙烯（UHMW-PE），具有耐磨损、抗冲击特性；盘片螺距为外径的0.8-1倍，与壳体间隙≤5mm。

- 3.链条材质为T10#钢或高强度合金钢或40Cr，链环型式，表面防腐处理，确保设备整机运行稳定。

- 4.电机箱、张紧箱板材厚度≥8mm。

- 5.头箱、尾箱、出料箱、受料箱材质Q235。

- 6.螺旋给料机技术要求：螺旋直径≥300mm、螺距≤300mm、螺旋材质Q345、单端驱动、变频电机功率≥3KW、输送量≥36m³/h、机壳（碳钢材质）≥4mm。

- 7.乙方中标后7日内现场实际测量并出具全套的设计及安装图纸（含DWG格式），经甲方会签后乙方开始组织生产。

- （二）驱动与动力配置

- 1.驱动功率根据输送量、长度及物料特性由乙方设计，配置SEW减速机，功率≥11kW。

- 2.电机：SEW配套变频电机，电机能耗一级。

- 3.链轮轴材质为合金钢，表面硬度≥HRC45，加工完成后进行调制处理。

- 4.链轮：一体切割成型，材质40Cr。

- （三）性能指标

- 1.输送能力：适应物料包括粉体、颗粒，最大水平输送距离可达60m，垂直提升高度≤46m。

- 2.运行要求：整机噪音≤65dB(A)，运行速度≤0.5m/s，确保低噪音、低破碎率；轴承温升不超过环境温度40℃，运行中无卡链、跳链现象。

- （四）电气技术要求

- 1.电气控制：

- （1）全系统电机采用YE5系列，能效等级一级 ，F级绝缘。电气柜及控制箱防护等级IP55，防腐等级 WF1；变频器采用施耐德系列品牌， 正泰（或德力西）电器元件，该系统PLC采用AB品牌（以便与原有系统兼容），原配料系统停用，信号及控制接入新PLC控制系统，通讯至DCS室并修改DCS室的配料系统操作画面，本系统PLC的开关量模拟量输入或输出应经中间继电器和信号隔离器隔离。

- （2）管链控制室设置在混捏三楼西南角。

- （3）管链采用SEW变频电机，电机散热风扇独立电源及控制。

- （4）螺旋采用变频控制，变频器采用端子控制启停反馈信号。

- （5）控制柜、动力柜分开设置。

- （6）PLC 采用AB PLC 1769系列,PLC模拟量输入输出应增加者隔离器。PLC开关量输出增加中间继电器。上位机操作画面上应有与配料称重仪表重量数据一键校准功能。

- （7）在新PLC控制系统内完成原配料系统自动操作，与管链输送系统及两台干料预热锅联锁，实现自动配料与加料。

- 2.上位机配置要求：

- 上位机采用工控机，研华科技品牌，配置：IPC-610L-BTOHL/AIMB-707VG/I5-10500/16G/512G固态硬盘/键鼠/2G独显。显示器采用国内一线品牌27寸屏。

- 电气柜、控制柜、现场操作箱：动力柜控制柜安装在混捏三楼新建控制室，规格：600*600*2200mm，采用抽屉式（含总电源开关）、操作箱根据设计尺寸制作，厚度≥2mm，防护等级IP55，门锁采用三角门锁，标识齐全（柜箱的标识及就地按钮箱采用铝制锚固），柜内元件标识清楚，颜色与现场保持相近。

- 4.配置的五个螺旋，应具备现场就地操作和远方电脑自动操作（即本料仓下完后，另一个料仓会自动下料，一次完成本次的配方）和就地控制，变频控制下料量。

- 5.所有插板阀及设备接入PLC控制，实现自动配料；两台干料加热锅PLC通讯接入本PLC控制系统。

- 6.电机电流、温度接入PLC监控并具备超限报警功能。

- 7.乙方提供所有动力线缆、控制线缆及配套镀锌电缆桥架（厚度≥2mm）、穿线管等，线缆采用国优品牌铜芯国标电缆。

- 8.所有动力电缆及控制电缆必须安装镀锌电缆桥架、镀锌钢管或软管（软管长度不能大于80cm），所穿软管采用阻燃尼龙波纹软管，两端有波纹管锁紧接头。电动机、控制柜等进出线缆都应有格兰接头且密封良好。

- 9.乙方中标后7天内出具电缆清单及电器控制原理图。

- 10.甲方仅提供配电室接口位置。

- （五）制造与安装标准

- 1.加工精度：机身每节标准长度3m，长度误差≤±1mm，对角线误差≤±1mm；总装后直线度偏差≤±5mm；焊接件需符合JB/ZQ4000.3标准，焊缝无裂纹、气孔等表观缺陷。

- 2.密封装置：法兰连接、机头机尾、进料螺旋等连接部位均采用耐高温氟橡胶垫片或密封胶条，防止粉尘泄漏；出料口需设计闭风结构防止物料外泄。

- 3.乙方在设备制造过程中随时接收甲方的监造。

- （六）安全与防护

- 1.配置急停按钮、过载保护装置、断链保护装置等安全防护装置，各检修门设自动保护装置及安全标识。

- 2.外露部件需涂防锈底漆，外壁颜色按标准区分（如链轮罩外黄内红等），标识符合GB/T13306。

- 3.传动部件需加装防护罩。

六、检验与技术资料

- （一）出厂检验：出厂前需进行整机空载及负载试车，提供试车证明材料（含影像资料）。

- （二）技术资料：管链输送机本体设计安装图、电器原理图、变频器说明书、使用说明书、安全操作手册、运行规程、质量合格证明文件、易损件清单、维护手册、检修规程等；技术资料应采用中文编写，纸质版和电子版各六份，提供电气原理图电子版和PLC程序、上位机画面程序。

- （三）证明材料：提供材质合格证、检验报告及产品说明书；关键部件（如减速机、电机、轴承等）需提供原厂质保文件。

- 七、供货周期

- 合同签订后60日运抵甲方现场。

- 八、质量保证

- 质保期为设备调试投运正常后30天起的后12个月。

- 石墨成型车间

- 2026年1月28日

备注：以上技术要求条款包括但不限于此，须满足生产使用单位的设备正常运行需要为准（投标单位需到现场与技术联系人共同查看现场实际情况、并进行技术交流沟通）。

附件6                买 卖 合 同

（仅供参考）

合同编号：WJ-CG(2023)-0000

买方：洛阳万基华实商贸有限公司                      签订时间：/年/月/日

卖方：****************有限公司                      签订地点：新安县产业集聚区

一、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额、供货时间：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额： 税率：13% 税额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间：/年/月/日前交货安装完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准：按照合同中物资最新国家标准         以及买方提供的规格质量要求执行，卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。卖方采用的包装物应符合国家标准，适于产品运输和保存，包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

三、质保期及质保责任：质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起/个月，质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任，如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、交货地点及费用负担：卖方送货至买方仓库，运输、卸货由卖方负责且费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条标准验收，买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式：结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。货物运至买方仓库，卖方根据买方验收合格并实际领用的数量，向买方开具对应数量货物总价的增值税专用发票，买方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付标的物总价90%货款，质保金10%，质保期满无质量异议付清；；

七、违约责任：1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天买方可单方解除合同；2、无论何时买方发现卖方所供货物属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，卖方除赔偿因此给买方或买方关联公司造成的损失外，还应承担损失总额（含直接和间接损失）或合同总额20%的违约金（以二者高者为准，如违约金不足一万元的，按一万元计算）。3、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。4、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

八、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

九、其它约定事项：1、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担（买方可在未付款项中扣除）。2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额20%的货款作为违约金。3、若卖方所供货物价格高于市场价格或同行价格，卖方应向买方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由卖方支付合同总额20%违约金外，买方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。5、卖方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则买方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准，如有变动，应及时书面通知对方。

十、合同有效期：本合同一式五份，买方持四份，卖方持一份，自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。

| 买方：洛阳万基华实商贸有限公司 地址：新安县产业集聚区 邮箱： 电话： 税号： 开户行： 账号： 委托代理人： | 卖方： 地址： 邮箱： 税号： 开户行： 账号： 委托代理人： |
| --- | --- |

附件7 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |